## Slide 1: Инновационный проект

## Slide 2: «инновационный проект»
как дело, деятельность, мероприятие, предполагающее осуществление комплекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение определенных целей;
как система организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых для осуществления каких-либо действий;
как процесс осуществления инновационной деятельности.

## Slide 3: по уровню научно-технической значимости:
Модернизационный
Новаторский (улучшающие инновации)
Опережающий (базисные инновации)
Пионерный (базисные инновации)

## Slide 4: С точки зрения масштабности решаемых задач
Монопроекты
Мультипроекты
Мегапроекты

## Slide 5: Основными участниками инновационного проекта являются:
1. заказчик – будущий владелец и пользователь результатов проекта (юридические, физические лица);
2. инвестор – юридические, физические лица, которые вкладывают деньги (заказчик и инвестор могут совпадать);
3. проектировщик – разработчик проекта;
4. поставщик – организация, которая обеспечивает материально-техническое обеспечение;
5. руководитель проекта – юридическое лицо, которому заказчик делегирует полномочия по руководству работ по проекту;
6. команда проекта, создается на период работ

## Slide 8: Содержание фаз жизненного цикла проекта
Прединвестиционная фаза проекта |  |  | Инвестиционная фаза проекта |  | 
Прединвестиционные исследования и планирование проекта | Разработка документации и подготовка к реализации | Проведение торгов и заключение контрактов |  | Реализация проекта | Завершение проекта
1. Изучение прогнозов | 1. Разработка плана проектно-изыскательских работ | 1. Заключение контрактов |  | 1. Разработка плана реализации проекта | 1.Пусконаладочные работы
2. Анализ условий для воплощения первоначального замысла, разработка концепции проекта. | 2. Задание на разработку ТЭО и разработка ТЭО. | 2. Договор на поставку оборудования. |  | 2. Разработка графиков. | 2. Пуск объекта.
3. Предпроектное обоснование инвестиций. | 3.Согласование, экспертиза и утверждение ТЭО. | 3.Договор на подрядные работы. |  | 3. Выполнение работ. | 3. Демобилизация ресурсов, анализ результатов.
4. Выбор и согласование места размещения. | 4. Выдача задания на проектирование. | 4. Разработка планов. |  | 4. Мониторинг и контроль. | 4. Эксплуатация.
5. Экологическое обоснование. | 5. Разработка, согласование и утверждение. |  |  | 5. Корректировка плана проекта. | 5. Ремонт и развитие производства.
6. Экспертиза. | 6. Принятие окончательного решения об инвестировании. |  |  | 6. Оплата выполненных работ. | 6. Закрытие проекта, демонтаж оборудования.
7. Предварительное инвестиционное решение. |  |  |  |  | 

## Slide 9: Основные этапы и результаты инновационных процессов, источники их финансирования
Этапы и наименование работ | Этап 1, связанный с проведением поисковых НИР | Этап 2, включающий выполнение прикладных НИР | Этап 3 по выполнению опытно- и проектно-конструкторских работ (ОКР и ПКР) | Этап 4 по освоению производства новой продукции и коммерциализации инноваций
Краткое содержание результатов по этапам работ | Выдвижение, обоснование и экспериментальная проверка идей о новых методах удовлетворения общественных потребностей | Определение качественных характеристик новых методов посредствам разработки ТЗ и ТП на ОКР и ПКР, технологических инноваций | Создание опытных образцов новой продукции, корректировка и передача отработанной технической документации | Полная окупаемость инвестиций в процессе реализации (коммерциализации) выпускаемой продукции, получение дохода
Источники финансирования | Государственный бюджет, в том числе по программам решения важнейших научно-технических проблем | Государственный бюджет, средства заказчиков, инновационных фондов | Собственные средства промышленных организаций, средства заказчиков и государственный бюджет | Собственные средства организаций, эмиссия ценных бумаг и банковские кредиты, частичная поддержка со стороны государства