## Slide 1: Риски
<number>

## Slide 2
Риск - вероятность наступления неблагоприятных событий, ведущих к потерям, убытку.
Риск инновационной деятельности - это возможность получения результата, не обеспечивающего достижения поставленной цели, наносящего ущерб инициаторам инновационного процесса.
Управление риском — процесс изучения параметров объекта и субъекта риска, внешних и внутренних факторов, влияющих на объект и поведение субъекта риска, его оптимизации, планирования, учета и контроля, мотивации и регулирования выполнения работ по управлению риском.
<number>

## Slide 3
<number>

## Slide 4: Социально-политические риски
Политическая нестабильность
Наличие населения к формам собственности
Уровень преступности
Отношение населения к формам собственности
Налоговая политика государства
Степень ограничения монополизма
Отношение населения к предпринимательству
Защита конкуренции
<number>

## Slide 5: Макроэкономические риски
Устойчивость экономической системы
Уровень государственного регулирования
Фаза делового цикла
Состояние финансовой системы
Степень достоверности микроэкономической информации
Уровень доходов населения
Предпринимательская активность
Культура бизнеса (привычки, традиции, нормы)
<number>

## Slide 6: Микроэкономические риски
Форма собственности
Доля компании на рынке
Финансовое состояние компании
Кадровый потенциал компании
Инвестиционная привлекательность
Организационная система управления
Инновационный потенциал
Организация производства
<number>

## Slide 7: Правовые риски
Степень совершенства законодательной базы
Степень совершенства арбитражного производства
Ответственность за нарушение контрактных обязательств
Степень защищенности внутреннего рынка
Таможенная политика
Тарифные соглашения
Лицензионная политика
Защищенность движения капитала и продукции
<number>

## Slide 8: Технологические риски
Технологический потенциал проекта
Новизна технологий и продукции
Качество продукции
Конкурентоспособность продукции
Уровень вредных отходов (выбросов)
Безопасность и надежность
Социальная восприимчивость проекта
Жесткость требований к сырью и ресурсам
<number>

## Slide 9: Идентификация рисков
Научно-технические риски:
отрицательные результаты НИР,
отклонения параметров ОКР,
несоответствие технического уровня производства техническому уровню инновации,
несоответствие кадров профессиональным требованиям проекта,
отклонение в сроках реализации этапов проектирования,
возникновение непредвиденных научно-технических проблем.
<number>

## Slide 10: Риски правового обеспечения проекта
ошибочный выбор территориальных рынков патентной защиты,
недостаточно плотные патентные защиты,
неполучение или запаздывание патентной защиты,
ограничение в сроках патентной защиты,
отсутствие просроченных лицензий на отдельные виды деятельности,
«утечка» отдельных технических решений,
появление патентнозащищенных конкурентов.
<number>

## Slide 11: Риски коммерческого предложения
несоответствие рыночной стратегии фирмы,
отсутствие поставщиков необходимых ресурсов и комплектующих,
невыполнение поставщиками обязательств по срокам и качеству поставок.
<number>

## Slide 12: Зоны риска
зона допустимого риска: возникновение рисковой ситуации не приводит к существенному ухудшению финансового положения компании);
зона умеренного риска: убытки от возникновения рискового события покрываются прибылью других областей деятельности;
зона высокого риска: в результате возникновения рисковой ситуации ухудшается финансовое положение компании;
зона недопустимого риска: рисковое событие приводит к неплатежеспособности или банкротству предприятия.
<number>

## Slide 13: Стратегические решения управления рисками
Избежание риска
Удержание (ограничение) риска
Передача риска
Самострахование
Распределение рисков
Диверсификация
Лимитирование
Хеджирование
Страхование
<number>

## Slide 14: Виды инновационных рисков в России
Риск оригинальности.
Риск технологической неадекватности.
Риск юридической неадекватности.
Риск финансовой неадекватности.
Риск неуправляемости проектом.
<number>